|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **Редни**  **број** | **Предмет набавке/**  **ОРН** | | **Процењена вредност**  **(укупно, по годинама)** | | **Планирана средства у буџету/фин. плану**  **(без ПДВ-а)** | | | **Врста**  **поступка** | **Оквирни датум** | | | **Напомена**  (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН...) |
| **Износ** | | **Конто** | **Покретања**  **поступка** | **Закључења**  **уговора** | **Извршења**  **Уговора** |
|  | **УКУПНО** | | **49.750** | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Добра** | | **20.100** | | **20.400** | |  |  |  |  |  |  |
| **1**. | **Канцеларијски материјал**   1. Папир 2. Фасцикле и   регистратори   1. Оловке   **ОРН:** 30192000 | | 5.500  2.300  1.800  1.400 | | 5.500  Са пдв:  6.600 | | 426111 | Отворени  поступак | Јануар  2013.  (прва половина) | Март  2013.  (прва половина) | Март 2013-март 2014. | Ова набавка ће се спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом....  Спецификација потреба налази се у прилогу КМ-1/2013; Објава у „Сл.гласнику РС“... |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом...предвиђених систематизацијом....  Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом;  Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње), у вези са чиме је сачињен записник... | | | | | | | | | |
| **2.** | **Сервери за функционисање Портала РС..., рачунари и одржавање мреже**   1. Сервери 2. Рачунари 3. Одржавање   мреже | | 12.000  7.500  2.500  2.000 | 12.200  7.500  2.600  2.100 | | 512221  512221  425222 | | Отворени  поступак | Април  2013. | Јун  2013. | Јул  2013. | Објава огласа у „Сл.гласнику РС“ и на страном језику, због привлачења страних понуђача. Средства за набавку сервера и одржавање мреже су обезбеђена из буџета РС, а средства за набавку рачунара су донација ЕУ… |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | | Новим Законом уведена је обавеза формирања новог Портала....која подразумева набавку одговарајуће рачунарске опреме и пратеће одржавање мреже; Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти... | | | | | | | | | |
| **3.** | **Клима уређаји за канцеларијски простор и сервер сале**   1. Клима уређаји за канцеларије 2. Клима уређаји за сервер салу   **ОРН:** 42512200 | | 2.600  800  1. 800 | 2.700 | | 512212  Уградна опрема | | Поступак јавне набавке мале вредности | Мај  2013. | Јун  2013. | Јун-јул 2013. |  |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | Од стране сервисера, утврђена је немогућност и несврсисходност поправке 20 стандардних клима уређаја, на свих 15 локација, односно потреба за њиховом заменом, о чему постоји и записник; Такође, неопходно је набавити 15 клима-уређаја специјалне намене, за сервер сале, у којимај ће бити смештени сервери за Портал...  Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта путем интернета за стандардне клима уређаје, као и прикупљањем информација од произвођача и дистрибутера путем електронске поште, за клима уређаје за сервер сале, о чему је сачињен детаљан записник који је у прилогу, бр.215/213... | | | | | | | | | | |
|  | **Услуге** | | **6.150** | **4.800** | |  | |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Осигурање**   1. Осигурање запослених 2. Ауто осигурање   **OРН:**   1. 66512100 2. 66514110 | | 5.600  4.400  1.200 | 4200  3.300  900 | | 421521  421512 | | Отворени поступак | Јануар 2013. | Март  2013. | Март 2013-март 2014. | Процењена вредност за 2014. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном средњорочном плану за 2014. годину, а у складу са Одлуком надлежног органа бр. 478/2013-14... |
| **По год:**  2013- 4.200  2014- 1.400 |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | | Неопходно је обезбедити континуирано осигурање запослених и аутомобила; Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора и додавањем врдности за пораст броја запослених за 20 и возног парка за 2 аутомобила, уз извршену тржишну анализу путем које се дошло до закључка да се осигурање може обезбедити по истим ценама као и претходне године... | | | | | | | | | |
| **2.** | **Ресертификација ИСО 9001** | | 550 | 600 | | 423599  Остале стручне услуге | | Поступак јавне набавке мале вредности | Март  2013. | Април 2013. | Мај  2013. |  |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | | Сертификат истиче 31. маја 2013. године, те се мора обезбедити продужење важећег сертификата;  Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима, у вези са чиме је сачињен детаљан записник који се налази у прилогу, бр.214/13-01... | | | | | | | | | |
|  | **Радови** | | **23.500** | **9.600** | |  | |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Молерско-фарбарски радови у свим објектима (на 15 локација)** | | 3.500 | 3.600 | | 425113 | | Отворени поступак | Мај  2013. | Јун  2013. | Јун-јул 2013. | Набавка је обликована по партијама којима је  обухваћено свих 15 локација, у складу са спецификацијом бр. МФР 5/13... |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | | Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из безбедоносних (круњење фасаде...), естетских и здравствених разлога; Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и путем упитника који је постављен на сајт, о чему је сачињен записник бр.1458/2569-45... | | | | | | | | | |
| **2.** | **Изградња два нова објеката на локацији АР 545** | | 20.000  По год:  2013-6.000  2014-8.000  2015-6.000 | 6.000 | | 511221  Канцеларијске зграде и пословни простор | | Рестриктивни поступак | Фебруар  2013. | Април 2013. | Април 2015. | Донет је Закључак Владе 05 број:2258-458/2012 од 15.12.2012. године; Средства за 2013. годину су обезбеђена из буџета за 2013. годину, а за наредне две из донација ..... у складу са потписаним споразумом између....број...  Ова набавка се сматра приоритетном и високоризичном набавком из разлога отежане процене и ... |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања**  **процењене вредности** | | Потреба за новим објектима установљена је пре две године одлуком Комисије за процену...бр:4578/12...  Процена вредности извршена је од стране специјално ангажованог тима консултанта за процену који је извршио тржишну анализу и израдио елаборат... | | | | | | | | | |
| **НАПОМЕНА:** Имајући у виду значај и укупну годишњу вредност јавних набавки, неопходно је сертификовати још два службеника за јавне набавке. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ** | | | | | | | | | |
| **Редни**  **број** | **Предмет набавке** | **Процењена вредност**  **(укупно, по годинама)** | **Планирана средства**  **(без ПДВ-а)** | | **Основ за изузеће** | **Оквирни датум** | | | **Напомена** |
| **Износ** | **Конто** | **Покретања**  **поступка** | **Закључења**  **уговора** | **Извршења**  **Уговора** |
|  | **УКУПНО** | **750** | **800** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Услуге** | **500** | **500** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Ангажовање 7 лица за унос и обраду података...** | 500 | 500 +  340  (Порези и доприноси) | 423  Услуге по уговору | Члан 7.став1. тачка 12)  Привремени и повремени послови | Август 2013. | Октобар  2013. | Октобар-новембар 2013. |  |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | Послови који нису постојећом систематизацијом предвиђени, а неопходни су ради извршења послова предвиђених новим Законом...  Процена вредности је извршена аналогно прописаним коефицијентима Закона о платама у државним органима, за конкретна радна места... | | | | | | | |
|  | **Радови** | **250** | **300** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Водоинсталатерски радови** | 250 | 300 | 425115 | Члан 39.  став 2. | Јануар  2013. | Фебруар  2013. | Фебруар  2013. |  |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | Издат је налог надлежних инспекцијских органа , бр: 5488/854, за прикључење објекта А87;  Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем e-maila од стране 10 потенцијалних понуђача, о чему је сачињен и записник са прилозима... | | | | | | | |
| **НАПОМЕНА:** | | | | | | | | | |