## Slide 1: Upravljanje ugovorima Holandsko iskustvo
Marcel Stuijts MSc CPD
Holandija

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Situacija u oblasti javnih nabavki u Holandiji
Proces
Odobravanje
Ciljevi
Zašto upravljanje ugovorima
Zainteresovane strane
Vizija
Upravljanje ugovorima: kako početi
Odnosi i kategorizacija dobavljača
Aktivnosti i zadaci

## Slide 3: Lično upoznavanje Marcel Stuijts MSc CPD
Marcel Stuijts, trenutno izvršni direktor firme Bizob
  Direktor nabavki godine: holandska nagrada za istraživanje izvora snabdevanja za 2014.
  Doktorske studije na Univerzitetu u Južnom Velsu: Saradnja u oblasti javnih nabavki
  Član Odbora NEVI Public (Holandsko udruženje za javne nabavke),
  Strateški savetnik Odbora Ministarstva za ekonomske poslove za pisanje nacionalnog Zakona o tenderima i razvoj profesionalizma u javnim nabavkama za holandske opštine. (član stručnog tima i nadzornog odbora).
  Koautor Smernica o proporcionalnosti. Ove smernice su, zbog svog uspeha, uključene u nacionalni Zakon o javnim nabavkama.
Prethodno iskustvo:
  Viši konsultant G2G Hrvatska i Slovenija 2006-2011.
    Profesionalizacija funkcije javnih nabavki
  Izvršni direktor SIW, organizacije za zajedničke javne nabavke
  Privremeni direktor (javnih nabavki) za nekoliko javnih preduzeća
  Direktor javnih nabavki za Massive lighting
  Honorarni predavač ekonomije

## Slide 4
Situacija u oblasti javnih nabavki u Holandiji

## Slide 5: Gradske oblasti
Zona rada firme Bizob
Notes: 5

## Slide 6: Situacija u Holandiji
Holandija:
- 16,8 miliona stanovnika
- 400 opština
Pokrajina Noord-Brabant
67 opština
Saradnja regiona u oblasti javnih nabavki
- Zapadni Brabant: 24 opštine
- Jugoistočni Brabant: 23 opštine

## Slide 7: Šta je Bizob?
Organizacija:
za projekte (zajedničkih) javnih nabavki i tendera za opštine npr. za radove na infrastrukturi, robu i usluge;
koja obaveštava opštine o saradnji između javnog i privatnog sektora sa dobavljačima i potencijalnim partnerima;
koja obaveštava opštine o outsourcingu ili insourcingu poslova;
koja za opštine analizira razvoj proizvoda na tržištu.

## Slide 8: Proces upravljanja ugovorima, praćenja njihovog izvršenja i kontrole dobavljača Kako se to uklapa u postupak javnih nabavki?
www.bizob.nl
8
Bron: Bizob
TAKTIČKE JAVNE NABAVKE
specifikacija
Početak ugovaranja
izbor
ugovaranje
Ugovaranje
OPERATIVNE JAVNE NABAVKE
bestellen
bewaken
nazorg
contractexecutie
Ocenjivanje ugovora
PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA
UPRAVLJANJE UGOVORIMA
ZAHTEVI LOKALNIH VLASTI
DOBAVLJAČI
Istraživanje izvora snabdevanja
KONTROLA DOBAVLJAČA
Oc
Ocenjivanje, poboljšavanje, obezbeđenje
Praćenje izvršenja i upravljanje ugovorima
Notes: Working in the initial steps not operational (first 3 steps op the purchase process)
Specification
Selecting
Contracting

## Slide 9: Šta je uspešan projekat?
Q x A =E
Efekat projekta promene (E) rezultat je kvaliteta promene (Q) pomnoženog sa prihvatanjem organizacije (A)

## Slide 10: Uticaj Q i A
Greška koja se često pravi: preveliko usredsređivanje na pitanje ŠTA, a premalo na KAKO
Q x A =E

## Slide 11: Upravljanje ugovorima (domen društva) - ciljevi
Rezultati
Nadziranje/poboljšanje kvaliteta snabdevanja
Nadziranje kontinuiteta snabdevanja
Obaveštavanje zainteresovanih strana
Sprečavanje prevara
Smanjenje troškova
Glavni ciljevi
Praćenje izvršenja ugovora
Poštovanje obaveza
Kontrola odnosa
Kontrola izvršenja

## Slide 12: Zbog čega upravljanje ugovorima?
Pretnje
Prilike
Dugoročno
Kratkoročno
Kontrola odgovornosti i budžeta
Nema informacija o dobavljačima koji vrše isporuku
Pouzdane, ažurne i potpune informacije o ugovoru
Nema kontrole izvršenja

## Slide 13: Pitanja za vašu organizaciju??
Da li imamo kontrolu nad našim budžetima?
Da li se lista čekanja nadzire i da li je ažurna?
Da li imamo informacioni sistem za upravljanje ugovorima?
Kako je upravljanje ugovorima povezano sa politikom javnih nabavki preduzeća?
…

## Slide 14: Analiza zainteresovanih strana 1
Ko su naše zainteresovane strane?
Šta one misle o ovom projektu?
Koliko nam je podrške potrebno od njih?
Kako ćemo dobiti tu podršku?
Zainteresovane strane su važne za uspeh upravljanja ugovorima

## Slide 15: Analiza zainteresovanih strana 2
Br. | Zainteresovana strana | Moć | Legitimnost | Hitnost
1 | Građani | Ne | Da | Ne
2 | Računovođe | Ne | Da | Ne
3 | Političari | Da | Da | Da
4 | Menadžment | ? | ? | ?
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
Kakav je uticaj tih zainteresovanih strana za naš projekat?

## Slide 16: Vizija upravljanja ugovorima
Kako će naše glavne zainteresovane strane saznati da je upravljanje ugovorima uspešno okončano?
  Naši građani će primetiti da …
  Naši dobavljači će primetiti da…
  Političari će primetiti da…
  Poslovanje će teći lakše jer…

## Slide 17: ANALIZA dobavljačA
Upravljanje ugovorima: Kako početi

## Slide 18: Uticaj/važnost dobavljača
Nemaju svi dobavljači jednak uticaj na funkcionisanje politike lokalnih vlasti
Ne zahtevaju svi dobavljači jednaku pažnju lokalnih vlasti
Nisu svi dobavljači jednako stabilni.

## Slide 19: Kategorizacija dobavljača
Često će biti netačno primenjena matrica “Kraljic”
U okviru ove matrice procenjeni troškovi mere se nasuprot rizika nabavke
Cilj ove matrice je da se utvrdi nabavka
Kod upravljanja ugovorima, utvrđuje se ova strategija nabavke i angažuje se dobavljač

## Slide 20: Odnos sa dobavljačem
Pošto je svrha upravljanja ugovorima (pored praćenja njihovog izvršenja) uglavnom njihovo izvršenje i poštovanje, treba izgraditi i voditi takve odnose koji odgovaraju važnosti dobavljača za opštinu.

## Slide 21: Kategorizacija dobavljača
Vrednost ugovora
Broj važnih klijenata po građaninu
Lokalna važnost / politički uticaj
Zavisnost od snabdevanja i poslovni rizici
(Javne) subvencije
Potencijal za inovacije
Bolji metod klasifikacije dobavljača od onog koji se bazira isključivo na prodaji, može se dobiti korišćenjem ovih kriterijuma:

## Slide 22: Kategorizacija dobavljača - Primer
Primer |  |  |  |  |  | 
Kriterijumi |  | Vrednost | Faktor procenjivanja | Stanje | Rezultat | Procenat
Promet (EUR) | >750k | 4 | 25% | 1 | 0.25 | 6%
 | 350-750k | 3 |  |  |  | 
 | 50-350k | 2 |  |  |  | 
 | <50k | 1 |  |  |  | 
Broj klijenata | >1000 | 4 | 20% | 1 | 0.2 | 5%
 | 100-1000 | 3 |  |  |  | 
 | 25-100 | 2 |  |  |  | 
 | <25 | 1 |  |  |  | 
Politička važnost | H | 4 | 10% | 4 | 0.4 | 10%
 | L | 0 |  |  |  | 
Specijalista/Monopolista | Y | 4 | 20% | 4 | 0.8 | 20%
 | N | 0 |  |  |  | 
Potencijal za inovacije | H | 4 | 5% | 4 | 0.2 | 5%
 | L | 0 |  |  |  | 
Subvencije | H | 4 | 20% | 4 | 0.8 | 20%
 | L | 0 |  |  |  | 
 |  |  | Total | 18 | 2.65 | 66%

## Slide 23: Koliko rigorozno treba upravljati ugovorima?
≤ 3 dobavljača
< 10 dobavljača
< 5 % dobavljača
Ostatak
Ono što je preostalo
Strateški
Na osnovnom nivou
Mora se upravljati (ali samo toliko)
Transnacionalno

## Slide 24: AKTIVNOSTI I ZADACI
Upravljanje ugovorima

## Slide 25: Osnovne aktivnosti
1. Praćenje izvršenja ugovora | 
1 | Arhiviranje ugovora (na papiru i digitalnih)
2 | Signaliziranje i uzbunjivanje
3 | Izveštavanje
4 | Ažuriranje relevantnih podataka iz ugovora
5 | Deblokiranje informacija iz ugovora za tu organizaciju
3. Kontrola izvršenja | 
1 | Ugovori o poštovanju / primeni
2 | Utvrđivanje i merenje indikatora izvršenja i KPI
3 | Merenje, prilagođavanje i poboljšavanje izvršenja
4 | Kontrola sukoba
5 | Kontrola rizika
6 | Podsticanje inovacija
2. Kontrola odnosa | 
1 | Utvrđivanje načina kontrole i upravljanja
2 | Upravljanje zainteresovanim stranama (in/ex)
3 | Omogućavanje sastanaka između rukovodstava opštine i dobavljača
4 | Omogućavanje / predsedavanje pregovorima
5 | Tržište ima funkciju antene
6 | Postepeno uvođenje/povlačenje dobavljača
Trenutno:
Kontrolisanje tenderskih zahteva (= traženje)
Traženje dokumenata koji nedostaju (= traženje)
Kontakti sa građanima (= de line)
Rešavanje pojedinačnih problema sa fakturama (= praćenje izvršenja)
Rešavanje individualnih problema sa uslugama (= specijalista)
Uvek:
Potpuno poznavanje ugovora
Veza između svih aktivnosti upravljanja ugovorima
Traženje obaveštenja o tržištu i dobavljaču

## Slide 26: Zadaci
Zadatke lica koje upravlja ugovorom treba utvrditi na osnovu ciljeva i izbora dobavljača za dodeljene ugovore:
  Neki zadaci, kao što je praćenje izvršenja ugovora, biće isti za svako lice koje upravlja ugovorom
  U zavisnosti od klasifikacije dobavljača, i upravljanje izvršenjem će biti tumačeno drugačije.

## Slide 27: Literatura
Boes, H., Doree, A., (2008), ‘Public Procurement of Local authorities in The Netherlands: A case of breaking tradition for a more strategic
approach?!’, 24th Annual ARCOM Conference: Cardiff, UK, pp. 477 – 486.
Caldwell, N. and M. Howard (2014). "Contracting for complex performance in markets of few buyers and sellers The case of military procurement.“
International Journal of Operations & Production Management 34(2): 270-294.
Gelderman, Van Weele, (2005), ‘Purchasing Portfolio Models: A Critique and Update’, The Journal of Supply Chain Management, Vol. 41, Ne. 3, pp.
19 – 28.
Gelderman, C.J., Ghijsen P.W.Th, Brugman M.J, (2006), ‘Public procurement and EU tendering directive-explaining non-complience’, International
Journal of Public Sector Management, Volume: 19 Issue: 7, [online], available:
http://www.ou.nl/Docs/Faculteiten/MW/MW%20Working%20Papers/GR%200604%20Gelderman%20Ghijsen%20and%20Brugman%202006_.pdf
Hill, T. (2005). "Operations management”.
Lam, T. and K. Gale (2014). "Highway maintenance: impact of framework agreements on contractor performance." Engineering, Construction and
Architectural Management 21(3): 336-347.
Lysons, K. Purchasing and Supply Chain Management’. Prentice Hall,fifth ed, 2006
Shafahi, A. and A. Haghani (2014). "Modeling contractors' project selection and markup decisions influenced by eminence." International Journal
of Project Management 32(8): 1481-1493.