|  |
| --- |
| **ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ** |
|  |
| **ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |
| **Редни****број** | **Предмет набавке/****ОРН** | **Процењена вредност****(укупно, по годинама)** | **Планирана средства у буџету/фин. плану****(без ПДВ-а)** | **Врста****поступка** | **Оквирни датум** | **Напомена**(централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН...) |
| **Износ** | **Конто** | **Покретања****поступка** | **Закључења****уговора** | **Извршења****Уговора** |
|  | **УКУПНО** | **49.750** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Добра** | **20.100** | **20.400** |  |  |  |  |  |  |
| **1**. | **Канцеларијски материјал**1. Папир
2. Фасцикле и

регистратори1. Оловке

**ОРН:** 30192000 | 5.5002.3001.8001.400 | 5.500Са пдв:6.600 | 426111 | Отворенипоступак | Јануар2013.(прва половина) | Март2013.(прва половина) | Март 2013-март 2014. | Ова набавка ће се спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом....Спецификација потреба налази се у прилогу КМ-1/2013; Објава у „Сл.гласнику РС“... |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности**  | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом...предвиђених систематизацијом....Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом;Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње), у вези са чиме је сачињен записник... |
| **2.** | **Сервери за функционисање Портала РС..., рачунари и одржавање мреже**1. Сервери
2. Рачунари
3. Одржавање

мреже | 12.0007.5002.5002.000 | 12.2007.5002.6002.100 | 512221512221425222 | Отворенипоступак | Април2013. | Јун 2013. | Јул 2013. | Објава огласа у „Сл.гласнику РС“ и на страном језику, због привлачења страних понуђача. Средства за набавку сервера и одржавање мреже су обезбеђена из буџета РС, а средства за набавку рачунара су донација ЕУ… |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности**  | Новим Законом уведена је обавеза формирања новог Портала....која подразумева набавку одговарајуће рачунарске опреме и пратеће одржавање мреже; Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти... |
| **3.** | **Клима уређаји за канцеларијски простор и сервер сале**1. Клима уређаји за канцеларије
2. Клима уређаји за сервер салу

**ОРН:** 42512200 | 2.600800 1. 800 | 2.700 | 512212Уградна опрема | Поступак јавне набавке мале вредности | Мај 2013. | Јун2013. | Јун-јул 2013. |  |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | Од стране сервисера, утврђена је немогућност и несврсисходност поправке 20 стандардних клима уређаја, на свих 15 локација, односно потреба за њиховом заменом, о чему постоји и записник; Такође, неопходно је набавити 15 клима-уређаја специјалне намене, за сервер сале, у којимај ће бити смештени сервери за Портал...Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта путем интернета за стандардне клима уређаје, као и прикупљањем информација од произвођача и дистрибутера путем електронске поште, за клима уређаје за сервер сале, о чему је сачињен детаљан записник који је у прилогу, бр.215/213... |
|  | **Услуге** | **6.150** | **4.800** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Осигурање** 1. Осигурање запослених
2. Ауто осигурање

**OРН:**1. 66512100
2. 66514110
 | 5.6004.4001.200 | 42003.300 900 | 421521421512 | Отворени поступак | Јануар 2013. | Март 2013. | Март 2013-март 2014. | Процењена вредност за 2014. годину усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном средњорочном плану за 2014. годину, а у складу са Одлуком надлежног органа бр. 478/2013-14... |
| **По год:**2013- 4.2002014- 1.400 |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | Неопходно је обезбедити континуирано осигурање запослених и аутомобила; Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора и додавањем врдности за пораст броја запослених за 20 и возног парка за 2 аутомобила, уз извршену тржишну анализу путем које се дошло до закључка да се осигурање може обезбедити по истим ценама као и претходне године... |
| **2.** | **Ресертификација ИСО 9001** | 550 | 600 | 423599Остале стручне услуге | Поступак јавне набавке мале вредности | Март2013. | Април 2013. | Мај 2013. |  |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | Сертификат истиче 31. маја 2013. године, те се мора обезбедити продужење важећег сертификата; Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са свим потенцијалним понуђачима, у вези са чиме је сачињен детаљан записник који се налази у прилогу, бр.214/13-01... |
|  | **Радови** | **23.500** | **9.600** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Молерско-фарбарски радови у свим објектима (на 15 локација)** | 3.500 | 3.600 | 425113 | Отворени поступак | Мај 2013. | Јун 2013. | Јун-јул 2013. | Набавка је обликована по партијама којима је обухваћено свих 15 локација, у складу са спецификацијом бр. МФР 5/13... |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, из безбедоносних (круњење фасаде...), естетских и здравствених разлога; Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и путем упитника који је постављен на сајт, о чему је сачињен записник бр.1458/2569-45...  |
| **2.** | **Изградња два нова објеката на локацији АР 545** | 20.000По год:2013-6.0002014-8.0002015-6.000 | 6.000 | 511221Канцеларијске зграде и пословни простор | Рестриктивни поступак | Фебруар2013. | Април 2013. | Април 2015. | Донет је Закључак Владе 05 број:2258-458/2012 од 15.12.2012. године; Средства за 2013. годину су обезбеђена из буџета за 2013. годину, а за наредне две из донација ..... у складу са потписаним споразумом између....број...Ова набавка се сматра приоритетном и високоризичном набавком из разлога отежане процене и ... |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања** **процењене вредности** | Потреба за новим објектима установљена је пре две године одлуком Комисије за процену...бр:4578/12...Процена вредности извршена је од стране специјално ангажованог тима консултанта за процену који је извршио тржишну анализу и израдио елаборат... |
| **НАПОМЕНА:** Имајући у виду значај и укупну годишњу вредност јавних набавки, неопходно је сертификовати још два службеника за јавне набавке.  |
|  |

|  |
| --- |
| **НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ** |
| **Редни****број** | **Предмет набавке** | **Процењена вредност****(укупно, по годинама)** | **Планирана средства****(без ПДВ-а)** | **Основ за изузеће** | **Оквирни датум** | **Напомена** |
| **Износ** | **Конто** | **Покретања****поступка** | **Закључења****уговора** | **Извршења****Уговора** |
|  | **УКУПНО** | **750** | **800** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Услуге** | **500** | **500** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Ангажовање 7 лица за унос и обраду података...** | 500 |  500 +340(Порези и доприноси) | 423Услуге по уговору | Члан 7.став1. тачка 12)Привремени и повремени послови | Август 2013. | Октобар2013. | Октобар-новембар 2013. |  |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | Послови који нису постојећом систематизацијом предвиђени, а неопходни су ради извршења послова предвиђених новим Законом...Процена вредности је извршена аналогно прописаним коефицијентима Закона о платама у државним органима, за конкретна радна места... |
|  | **Радови** | **250** | **300** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Водоинсталатерски радови** | 250 | 300 | 425115 | Члан 39.став 2. | Јануар2013. | Фебруар2013. | Фебруар2013. |  |
| **Разлог и оправданпст набавке; начин утврђивања процењене вредности** | Издат је налог надлежних инспекцијских органа , бр: 5488/854, за прикључење објекта А87;Процена вредности је извршена на основу прикупљања информација путем e-maila од стране 10 потенцијалних понуђача, о чему је сачињен и записник са прилозима... |
| **НАПОМЕНА:** |